| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АСҠЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ КАРТКИҫӘК АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | ## РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ ## СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ## КАРТКИСЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ## АСКИНСКИЙ РАЙОН |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ҠАРАР «25» февраль 2015 й. | № 258 д. Карткисяк | РЕШЕНИЕ «25» февраля 2015 г. |  |

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на 2015-2025 годы

В целях осуществления надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения инженерными коммуникациями населенных пунктов Совет сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на 2015-2025 годы (приложения 1-5);

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2015 года;

3. Обнародовать настоящее решение  на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Карткисяковский сельсовет по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Карткисяк, ул. Центральная, д. 4 и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан: www.аskino.ru (раздел «сельские поселения»);

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию Совета сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии Совета сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Глава

Сельского поселения Карткисяковский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

Р.Х.Минимухаметов

Приложение 1

к решению Совета

сельского поселения Карткисяковский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

от 25 февраля 2015 года № 258

- Программа комплексного развития

- системы коммунальной инфраструктуры

ПРОГРАММА

- комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Сельского поселения Карткисяковский сельсовет  муниципального района

Аскинский	 район Республики Башкортостан

на 2015 – 2025 годы

I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район на 2015 – 2025год |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 6 мая 2011 г. N 204 Устав сельского поселения Карткисяковский сельсовет другие. |
| Дата утверждения Программы | Решением Совета СП Карткисяковский сельсовет № 258от 25 февраля 2015 г |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район. |
| Исполнители Программы | Орган местного самоуправления сельского поселения Карткисяковский сельсовет; организации, осуществляющие деятельность на территории поселения – участники Программы |
| Основная цель Программы | - реализация стратегии устойчивого развития сельского поселения Карткисяковский сельсовет; - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы - создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. |
| Основные задачи Программы (определяются в зависимости от сложившихся диспропорций и в соответствии с полномочиями в решении вопросов местного значения поселения) | - создание эффективной и устойчивой экономики поселения при условии развития предпринимательской инициативы на предприятиях различных форм собственности, обеспечивающих занятость населения - обеспечение благополучия и социальной защищенности жителей поселения -восстановление и сохранение культурного, исторического и природного потенциала поселения -благоустройство территории поселения на уровне мировых стандартов с учетом перспективного развития туризма - повышение качества предоставляемых транспортных услуг населению поселения; - другие. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации программы: 2015- 2025годы. – 2015 г. разработка нормативных правовых актов в целях реализации программы, механизмов привлечения недостающих для реализации программы финансовых ресурсов – 2015 по 2020 годы наиболее полная непосредственная реализация целевых мероприятий – 2020- 2024гг дальнейшее развитие и завершение программы, разработка новой программы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | мероприятия в соответствии с приложением № I |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы в 2015-2025 годах: всего – 26000,0 тыс. руб., 2015 год - 4,2 тыс. рублей; 2016 год - 3,5 тыс. рублей 2017 год – 4,0 тыс. рублей; 2018 год - 4,1 тыс. рублей 2019 год - 2,5 тыс. рублей 2020 год - 2,6 тыс. рублей 2021 год - 1,2 тыс. рублей 2022-2025 гг - 3,9 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 300 тыс. руб.; планируемое привлечение средств из: бюджета муниципального района – 0,0 тыс. руб.; бюджет РБ 25700,0 тыс. руб. |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы | Социальная сфера: ремонт сельского дома культуры (д. Карткисяк), строительство фельдшерского пункта Жилищный фонд: - ремонт жилищного фонда Инженерная инфраструктура: -Реконструкция линии электропередач д. Карткисяк. -Строительства газовых сетей в населенном пункте сельского поселения 1000 м. Транспортная инфраструктура: - строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание: торговли на 50,0 кв. метров общей площади; Благоустройство Ремонт обелиска участникам ВОВ; Строительство заборов 2-х кладбищ; Снос аварийных зданий внутри населенного пункта; Вырубка старых деревьев внутри населенного пункта; обустройство свалок; строительство скотомогильника |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы; Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных. поступлений. 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет и Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район. |

II. Основное содержание

1.Общая характеристика сельского поселения  Карткисяковский сельсовет
Аскинского муниципального района

Сельское поселение Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан было создано в 1989 году. В состав Сельского поселения входит  населенный пункт д. Карткисяк.

Центр сельского поселения д. Карткисяк, история которого уходит в глубь веков. Впервые деревня Карткисяк упоминается в исторических источниках 1704 года. На сегодняшний день национальный состав сельского поселения следующий: башкиры 92 процентов, татары 7,9 процентов, другие национальности 0,1 процента.

На территории сельского поселения имеются средняя общеобразовательная школа, фельдшерский пункт, сельский дома культуры, библиотека, отделения почты, магазины-3 Сельскохозяйственным производством занимаются КФХ Абраров Ф.Ш., КФХ Абраров Д.Ш., КФХ Абрарова И.Х.

2.Население

Общая численность постоянного населения на 01.01.2015 года составляет 576 человек.

Соотношение возрастных групп населения – численность и  удельный вес: моложе трудоспособного возраста 128 чел. (22 %), в трудоспособном возрасте – 322чел. (56%) и старше трудоспособного – 126 чел. (22%).

3. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Централизованной системы водоснабжения нет. Источником водоснабжения населенного пункта сельского поселения Карткисяковский  сельсовет муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан является  колодцы, находящиеся в своих подворьях.

3.2. Электроснабжение

Транспортировку, техническое обслуживание, ремонт и восстановление сетей в сельском поселении осуществляет предприятие ООО « Аскинские электрические сети».

Общая протяженность линий различной мощности по сельскому поселению составляет 16 км.

3.3. Газоснабжение

Газоснабжение населения   в д. Карткисяк  ведется от сетевого природного газа.

Требуется  до газификации улиц д. Карткисяк  - 1 км.

4.Доходы бюджета

тыс. рублей

| Наименование | 2014 г. |
| --- | --- |
| Налоговых и неналоговых доходов – всего, | 395,1 |
| в том числе: |  |
| налог на доходы физических лиц | 70,7 |
| налог на имущество физических лиц | 53,5 |
| земельный налог | 79,5 |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 185,9 |
| единый сельхозналог | 5,5 |
| Безвозмездные поступления - всего, | 1485,8 |
| в том числе: |  |
| дотации | 829,0 |
| субвенции | 60,4 |
| Благоустройство территории и автодорог | 400,0 |
| иные межбюджетные трансферты | 196,4 |
| Всего доходов бюджета | 1880,9 |

Расходы бюджета

тыс. рублей

| Наименование | 2014 г. |
| --- | --- |
| Расходы бюджета - всего | 1911,2 |
| Общие государственные вопросы | 1299,5 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 57,6 |
| Поддержка дорожного хозяйства | 250,0 |
| Благоустройство | 162,8 |
| Прочие расходы | 141,3 |

Территориальное планирование

Генерального план Сельского поселения  Карткисяковский сельсовет разработан.

В течение 2009 - 14 года администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет совместно с институтом ЗАО Башкиргражданпроект  работали над подготовкой Правила землепользования и застройки территории д. Карткисяк, в настоящее время работа завершена.

III.Цели и задачи программы

Цель программы – создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

-превращение сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район в современный благоустроенный центр культуры.

Программа направлена на решение следующих основных задач:

- создание эффективной и устойчивой экономики поселения при условии развития предпринимательской инициативы на предприятиях различных форм собственности, обеспечивающих занятость населения-

- обеспечение благополучия и социальной защищенности жителей поселения

-восстановление и сохранение культурного, исторического и природного потенциала поселения

-благоустройство территории поселения на уровне мировых стандартов с учетом перспективного развития туризма

- повышение качества предоставляемых транспортных услуг населению поселения;

- другие.

IV. Сроки реализации программы

Срок реализации программы с 2015 по 2025 годы.

V. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы в 2015- 2025 годах:

| Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2017апнппр2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего, тыс. руб. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| бюджет муниципального района и РБ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Планируемое привлечение средств, в сумме:

- строительство эл. линий в д. Карткисяк 12,725 тыс. руб.,

-ремонт дорог внутри населенного пункта  бюджет МР - тыс. руб.,

-реконструкции по уличному освещению 0,00 тыс. руб.,

- ремонт сельского дома культуры  из бюджета РБ 500 тыс. рублей.,

-строительство   газовых сетей в населенные пункты сельского поселения 1000 тыс. руб,,

- строительства ФАП д. Карткисяк 0,00 тыс. руб,

- строительства скотомогильника 1000 тыс. руб,

-  ремонт заборов  двух кладбищ  д. Карткисяк 400 тыс. руб.

- ремонт моста 8000 тыс. руб.

VI. Результаты реализации программы

Основными результатами Программы должны стать:

- строительство ФАП д. Карткисяк

- осуществить капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения, общей протяженностью 10,3 км.;

из них:

- мостов, за исключением мостов федерального и регионального значения,  в количестве - 2.

- строительство эл. линий в д. Карткисяк.

- создать условия для деятельности и увеличения мощностей организаций торговли 50,0 кв. метров общей площади;

VII.Управление программой и контроль за ее реализацией

Формы и методы управления реализацией программы определяются Администрацией сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район.

Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район является:

–  заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район осуществляет:

разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района и Республики Башкортостан, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Исполнители программы – производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район

Управляющий делами:                                                                                      Ф.Н.Зиева

Приложение 1

Программы  комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

СП Карткисяковский сельсовет Аскинского

района на 2015-2025 годы

Мероприятия по реконструкции и развитию  сетей водоснабжения

на 2015-2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Предусм. финансирование средств всего тыс.руб. | В том числе |  |  | Срок реализации год | Эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет РБ | Местный бюджет | Средства предприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по приложению 1 |  |  |  |  |  |  |

- Управляющий делами:                    Ф.Н.Зиева

- Приложение 2

Программы  комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

СП Карткисяковский сельсовет

на 2015-2025 годы

Мероприятия по реконструкции и развитию  сетей электроснабжения

на 2015-2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Предусм. финансирование средств всего тыс.руб. | В том числе |  |  | Срок реализации год | Эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет РБ | Местный бюджет | Средства предприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция ВЛ-0,4, ТП 10/0,4 кВ в д. Карткисяк Аскинского района РБ 10/ 2,5 км 0,4/ 11 км | 2375 10350 | 2375 10350 |  |  | 2015-2016 | Обеспечение гарантированного оказания услуг электроснабжения, снижение потерь до 25% |
|  | Итого по приложению 2 | 127525 | 12725 |  |  |  |  |

- Управляющий делами:                           Ф.Н.Зиева

- Приложение 3

Программы  комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

СП Карткисяковский сельсовет

на 2015-2025 годы

Мероприятия по реконструкции и развитию газовых сетей

на 2015-2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Предусм. финансирование средств всего тыс.руб. | В том числе |  |  | Срок Реализации год | Эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет РБ | Местный бюджет | Сред- ства предприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Карткисяк Газоснабжение улиц Полевая- 0,650 км, Родниковая -0,250 км | 900 | 900 | - | - | 2015-2016 | ___//___ |
|  | Итого по приложению 3 | 900 | 900 |  |  |  |  |

Управляющий делами:                                     Ф.Н.Зиева

Приложение 4

Программы  комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

СП Карткисяковский сельсовет Аскинского

района на 2015-2025 годы

Мероприятия по сбору вывозу  и захоронению  ТБО                                                     на 2015-2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Предусм финансирование средств всего тыс.руб. | В том числе |  |  | Срок реализации год | Эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет РБ | Местный бюджет | Средства предприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обустройство свалок в населенных пунктах | 1500 | 1500 |  | - | 2015-2016 | Приведение в соответствии нормам СанПин |
|  | Итого по приложению 5 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |

- Управляющий делами:                     Ф.Н.Зиева

- Приложение 5

Программы  комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

СП Карткисяковский сельсовет Аскинского

района на 2015-2025 годы

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства

на 2015-2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Предусм. финансирование средств всего тыс.руб. | В том числе |  |  | Срок реализации год | Эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет РБ | Местный бюджет | Средства предприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство и ремонт тротуаров | 1000 | 1000 | - | - | 2015-2016 | Обеспечение БДД |
| 2. | Ремонт мостов ч\з р.Аскиш | 8000 | 8000 | - | - | 2016-2017 | Обеспечение БДД |
| 3 | Ремонт обелиска участникам ВОВ | 400 | 200 | 200 | - | 2017-2019 | Благоустройство |
| 5. | Ремонт заборов двух кладбищ | 400 | 300 | 100 | - | 2015 -2017 | Благоустройство |
| 6. | Снос аварийных зданий | 50 | - | - | 50 | 2015-2016 | Обеспечение безопасности |
| 7. | Вырубка старых деревьев | 25 | 25 | - | - | 2015-2019 | Обеспечение безопасности |
| 8. | Строительства скотомогильника д. Карткисяк | 1000 | 1000 |  |  | 2016-2018 | Приведение в соответствии нормам СанПин |
|  | Итого по приложению 5 | 10875 | 10525 | 300 | 50 |  |  |

Управляющий делами:                           Ф.Н.Зиева